PHẦN MỀM QUẢN LÝ VẬN TẢI – CÔNG TY TNHH THÀNH HƯNG

- Chức năng:

Theo chi tiết file excel

- Kế hoạch thực hiện:

- Lập trình phần mềm trên nền web: 2 tuần.

- Lập trình  app di động (ios và androdi): 2 tuần.

- Tập huấn hướng dẫn sử dụng 1 ngày.

- Chi phí:

  - Chi phí lập trình:

- Phần mềm trên nền web: 15 triệu.

- App di động: 10 triệu.

  - Chi phí duy trì hàng năm:

- Hosting: Báo giá gói cước dung lượng khoảng 2Gb

- Domain: Báo giá theo tùy chọn của khách hàng

- SSL:

  - Phí tài khoản store: Có 2 phương án để lựa chọn:

- Phương án 1:  Sử dụng tài khoản của VNPT:

+ Chi phí: Trọn gói 3 triệu

+ Ưu điểm: Giá rẻ.

+ Nhược điểm: Phụ thuộc vào trạng thái tài khoản của VNPT.

- Phương án 2: Đăng ký tài khoản riêng của công ty.

+ Chi phí: Phí đăng ký + cài đặt: 2 triệu. Phí duy trì hằng năm: 150 USD, bao gồm 100 USD của app store trên IOS và 50 USD của CH Play trên Android.

+ Ưu điểm: Chủ động tài khoản, không phụ thuộc trạng thái của tài khoản khác.

+ Nhược điểm: Chi phí cao.